**ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)**

1. **สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2557-2560**
   1. **สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ**

**การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ **จำนวน 108 โครงการ** งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ **จำนวนเงิน 36,154,300 บาท** โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 50 | 5,494,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม | 2 | 250,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 28 | 21,385,060 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 3 | 120,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 5 | 5,773,140 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 4 | 735,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 2 | 366,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | 4 | 460,000 |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 5 | 1,161,100 |
| 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 5 | 410,000 |
| **รวม** | **108** | **36,154,300** |

**การใช้จ่ายงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม **89** โครงการ เป็นเงิน **29,700,798.47**บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ **89** โครงการ เป็นเงิน **29,700,798.47**บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน**  **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/**  **ลงนามในสัญญา** | **จำนวนโครงการ** | **การเบิกจ่าย**  **งบประมาณ** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน | 41 | 4,553,900 | 41 | 4,553,900 |
| 2 | ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 26 | 17,503,869.87 | 26 | 17,503,869.87 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 3 | 91,180 | 3 | 91,180 |
| 5 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 8 | 5,978,713.50 | 8 | 5,978,713.50 |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 3 | 472,993.90 | 3 | 472,993.90 |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 3 | 374,050 | 3 | 374,050 |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | 2 | 93,264 | 2 | 93,264 |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1 | 611,827.20 | 1 | 611,827.20 |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 2 | 21,000 | 2 | 21,000 |
| **รวม** | | 89 | 29,700,798.47 | 89 | 29,700,798.47 |

**รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยที่มีการก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญา จำนวน 89 โครงการ ดังนี้**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 แนวทางส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ระบายน้ำ ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนดินฝั่งประปา ภายในหมู่บ้านโนนหวายหมู่ที่ 4 | 34,000 | 31,900 | 5/2558 | 15 |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำภายในหมู่บ้านด่านกรงกรางหมู่ที่ 6 2จุด | 41,000 | 38,300 | 6/2558 | 15 |  |
|  | โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านไร่ หมู่ที่ 7 สายศาลตาปู่-วัดบ้านไร่(สายนอก) ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 320 เมตร | 25,200 | 25,000 | 8/2558 | 15 | \*\*งบประปา |
|  | โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 สายนาตาน้อย-แห่ง ขนาดท่อ 2 นิ้ว ระยะทาง 600เมตร พร้อมประตูเปิดปิดน้ำ 2 ชุด | 48,000 | 48,000 | 9/2558 | 15 | \*\*งบประปา |

แนวทางที่ 2 แนวทางการจัดให้และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | เลขที่สัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสันเทียะ หมู่ที่ 1 | 190,000 | 188,000 | 19/2558 | 30 |  |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 1 | 80,000 | - |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 1 (สายนาตาเอก-ฉางวันดี) | 99,000 | 81,300 | 20/2558 | 15 |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนไทย หมู่ที่ 2 สายบ้านอ.อำนวยพร-ถนนโนนไทย-ขาม | 95,200 | 95,100 | 38/2558 | 15 |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนไทย หมู่ที่ 2 หน้าอบต.โนนไทย-ดอนแต้ว | 166,000 | 163,000 | 17/2558 | 45 |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายโนนมะกอก-บ้านดอนโบสถ์บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 3 | 242,000 | 160,000 | 7/2558 | 45 |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการทำถนนแบบเซอร์เฟสทรีทเม้นต์ ภายในหมู่บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 | 334,000 | 330,000 | 20/2558 | 30 |  |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 ถนนรอบหมู่บ้านช่วงที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง | 40,000 | - |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านยายเกิด บ้านโคกพรม หมู่ที่ 5 | 242,000 | 239,000 | 12/2558 | 45 |  |
| 10. | โครงการวางท่อง คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างวัดโคกพรมบ้านโคกพรม หมู่ที่ 5 | 52,000 | 50,000 | 33/2558 | 15 |  |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านโคกพรม หมู่ที่5 | 36,000 | - |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายต่วน-ไปโรงเรียนบ้านด่านกรงกรางบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 | 195,000 | 128,000 | 8/2558 | 45 |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูบ้านด่านกรงกราง หมู่ที่ 6 | 58,600 | 56,300 | 15/2558 | 15 |  |
| 13. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไร่ สายสามแยกสายออ-สายทุ่งน้อย บ้านไร่หมู่ที่7 | 97,000 | 79,300 | 24/2558 | 15 |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน สายหัวนา-นาวารี-นางสมัย บ้านดอนทะยิง หมู่ที่8 | 72,800 | 68,100 | 7/2558 | 15 |  |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านผู้ใหญ่แดง บ้านดอนทะยิงหมู่ที่8 | 121,000 | 120,000 | 18/2558 | 45 |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนายจำนง-นางอยู่บ้านดอนทะยิงหมู่ที่8 | 95,200 | 91,100 | 22/2558 | 15 |  |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน สายถนนรอบหมู่บ้านช่วงที่ยังไม่มีไฟฟ้าบ้านดอนทะยิง หมู่ที่8 | 40,000 | - |  |  |  |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายเรไร-นายแหลม บ้านหลักร้อย หมู่ที่9 | 27,300 | 26,200 | 21/2558 | 15 |  |
| 18. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายหนองจิก-ตลุกเขียว บ้านหลักร้อย หมู่ที่9 | 74,000 | 66,700 | 13/2558 | 15 |  |
|  | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | เลขที่สัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านน้าวรรณ-น้าหวังร้านค้าบ้านหลักร้อย หมู่ที่9 | 88,000 | 88,000 | 18/2558 | 15 |  |
| 20. | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน สายหนองไทร-โคกเขาดิน บ้านหลักร้อยหมู่ที่9 | 100,000 | 99,000 | 26/2558 | 15 |  |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านยายธูป (ต่อจากของเดิม)บ้านหลักร้อย หมู่ที่9 | 143,000 | 140,500 | 11/2558 | 45 |  |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านสายถนนรอบหมู่บ้าน บ้านหลักร้อย หมู่ที่ 9 | 80,000 | - |  |  |  |
| 22. | โครงการก่อสร้างคสล.ภายในหมู่บ้าน สายนาลุงลาน-นาลุงไสว บ้านโนนพริก หมู่ที่ 10 | 146,000 | 144,000 | 21/2558 | 30 |  |
| 23. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายคอกหมู่ บ้านโนนพริกหมู่ที่ 10 | 97,500 | 93,000 | 15/2558 | 15 |  |
| 24. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายวิเวก-ประปา  บ้านโนนพริก หมู่ที่ 10 | 59,000 | 52,000 | 19/2558 | 15 |  |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน สายถนนรอบหมู่บ้าน บ้านดอนแต้ว หมู่ที่11 | 80,000 | - |  |  |  |
| 25. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำสายบ้านนายน้อย-ศาลตาปู่บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 11 | 172,200 | 160,000 | 5/2558 | 45 |  |
| 26. | โครงการปรับปรุงถนหินคลุกสายบ้าน ด.ต.เอบ-ป่ามัน  บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 11 | 100,000 | 99,800 | 30/2558 | 30 |  |
| 27. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านลุงสมชัย-ศาลตาปู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 | 190,000 | 187,000 | 16/2558 | 45 |  |
| 28. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านตาโต-หน้าวัด บ้านใหม่หมู่ที่ 12 | 97,500 | 92,900 | 23/2558 | 15 |  |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 | 80,000 | - |  |  |  |
| 29. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านลุงอาจ-สังวาลบ้านสระจรเข้ หมู่ที่13 | 269,000 | 181,000 | 6/2558 | 45 |  |
| 30. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านยายสมบูรณ์-โนนไทย บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 (บ้านหมวดพงษ์) | 97,500 | 97,500 | 14/2558 | 15 |  |
| 31. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางสุภาพร-นายวิชัย บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 | 172,000 | 169,000 | 15/2558 | 45 |  |
| 32. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายหนองหัวช้างบ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 | 99,000 | 87,000 | 27/2558 | 15 |  |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน สายถนนรอบหมู่บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 | 32,000 | - |  |  |  |
| 33. | โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน สายหนองข่อย-นานางแง้ม บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 15 | 88,000 | 88,000 | 10/2558 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | เลขที่สัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านโนนพัฒนาหมู่ที่ 15 | 24,000 | - |  |  |  |
| 34. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายไปหนองหัวช้างบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 15 | 99,000 | 82,000 | 17/2558 | 15 |  |
| 35. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายพงษ์ บ้านโนนพัฒนาหมู่ที่ 15 | 143,000 | 96,000 | 22/2558 | 30 |  |
| 36. | โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน สายนานางบังอรบ้านม่วงหนองแต้ หมู่ที่ 16 | 53,000 | 53,000 | 11/2558 | 15 |  |
| 37. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายเสนีย์ กาสี-ไปศาลาบ้านม่วงหนองแต้ หมู่ที่ 16 | 190,000 | 130,800 | 23/2558 | 30 |  |
| 38. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายหมุน บ้านด่านใต้หมู่ที่ 17 | 111,000 | 108,500 | 9/2558 | 45 |  |
| 39. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายวิโรจน์บ้านด่านใต้ หมู่ที่ 17 | 114,000 | 111,000 | 10/2558 | 45 |  |
| 40. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน บ้านด่านใต้หมู่ที่ 17 | 95,200 | 95,200 | 28/2558 | 15 |  |
|  | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสายบ้านนายสงบบ้านด่านใต้ หมู่ที่ 17 | 42,000 | - |  |  |  |
| 41. | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าศาลาประชาคม บ้านด่านใต้ หมู่ที่ 17 | 89,000 | 86,400 | 39/58 | 20 | ตั้งรายการใหม่ |
|  | **โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | | | | | |
| 1. | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โนนไทย |  | 1,795,000 | 1/2558 | 78 | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลักร้อย หมู่ที่ 9 |  | 555,000 | 2/2558 | 120 | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระจรเข้ หมู่ที่13 |  | 525,000 | 3/2558 | 120 | อุดหนุนเฉาะกิจ |
| 4. | โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนมะกอก  หมู่ที่3 |  | 2,394,000 | 13/2558 | 120 | อุดหนุนเฉพาะกิจ |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม**

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / และแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 100,000 | - |  |  |  |
| 2. | โครงการศึกษาดูงานการเกษตร | 150,000 | - |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,780,720 | 3,694,320 |  |  |  |
| 2. | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8,070,320 | 7,055,509 |  |  |  |
| 3. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,436,680 | 1,286,780 |  |  |  |
| 4. | ค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ  / พนักงานจ้าง | 682,600 | 591,246.25 |  |  |  |
| 5. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 656,000 | 202,575 |  |  |  |
| 6. | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 82,000 | 36,300 |  |  |  |
| 7. | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 994,610 | 307,400 |  |  |  |
| 8. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 140,000 | 69,174.52 |  |  |  |
| 9. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 20,000 | - |  |  |  |
| 10. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 530,000 | 674,600 |  |  |  |
| 11. | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน | 3,150,240 | 949,739.60 |  |  |  |
| 12. | ค่าสาธารณูปโภคภายในสำนักงาน | 362,590 | 219,144.90 |  |  |  |
| 13. | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน | 1,433,300 | 1,152,698.60 |  |  |  |
| 14 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 80,000 | 20,000 |  |  |  |
| 15. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 64,000 | 68,856 |  |  |  |
| 16. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 201,600 | 201,543 |  |  |  |
| 17. | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | 588,000 | 400,000 |  |  |  |
| 18. | โครงการก่อสร้าง ต่อเติม อาคารกองช่าง อบต.โนนไทย | 113,750 | 112,000 | 24/2558 | 45 |  |
| 19. | โครงการติดตั้งเหล็กดัด อาคารสำนักงานปลัด อบต.โนนไทย | 60,000 | 60,000 |  |  |  |
| 20. | โครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงานอบต.โนนไทย | 50,000 | 49,500 | 41/2558 | 5 |  |
| 21. | โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ วันที่ 21เมษายน2558 | 20,000 | - |  |  |  |
| 22. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอบต.โนนไทย | 50,000 | - |  |  |  |
| 23. | อุดหนุนโครงการ "การจัดงานรัฐพิธี" | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| 24. | อุดหนุนโครงการงานประเพณีสภาวัฒนธรรมอำเภอโนนไทย งานกินตาล และของดีอำเภอโนนไทยประจำปี 2558 | 25,000 | 25,000 |  |  |  |

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของอบต. | 300,000 | 246,750 |  |  |  |
| 2. | เงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท | 30,000 | - |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000 | 9,825 |  |  | โอนลด |

แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการพัฒนารณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร | 90,000 | - |  |  | โอนลด  80,000 |
| 2. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน | 56,000 | 33,908 | 64,65/58 | 5 |  |
| 3. | โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. | 70,000 | - |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง | 17,000 | 17,000 |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโรคร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | 18,000 |  |  |  |
| 2. | โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 30,000 | 30,000 |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง | 60,000 | 43,180 | 2-5/58 | 5 |  |

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา**

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,762,740 | 1,759,028.50 | 1,2/58 |  | 874,499.90  884,528.60 |
| 2. | ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนไทย | 330,400 | 254,360 |  |  |  |
| 3. | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 3,620,000 | 3,714,000 |  |  |  |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 4. | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์" | 30,000 | - |  |  |  |
| 5. | โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนไทย | 30,000 | 11,325 | 2/58 |  |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี | 60,000 | 60,000 |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 60,000 | 60,000 |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน | 60,000 | 60,000 |  |  |  |
| 9. | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน | 60,000 | 60,000 |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน. ตำบลโนนไทย | 20,000 | - |  |  | โอนลด |
| 11. | อุดหนุนโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนักเรียนในเขต อบต.โนนไทย | 30,000 | - |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | อุดหนุนกิจการสาธารณสุข ให้แก่อสม. หมู่บ้านละ 15,000 | 255,000 | 127,500 |  |  |  |

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค) การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ / การฟื้นฟูประชาชนอนามัยโรงเรียน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก+ผ้าแยงปิดฝาตุ่ม | 160,000 | 165,493.90 |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน(อบรมให้ความรู้และทำหมันสุนัข-แมว) | 140,000 | - |  |  | โอนลด |

แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มวัยรุ่น, วัยทำงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนไทย | 180,000 | 180,000 |  |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านการสงเคราะห์และการพัฒนา คุณภาพชีวิต และเด็กสตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 66,000 | 64,000 |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทยเพื่อการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2558กิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2558 | 5,000 | - |  |  |  |

แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน | 300,000 | 290,050 |  |  |  |

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งแข่งขันตามโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอโนนไทย | 50,000 | - |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2557) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2558) | 50,000 | 50,000 |  |  |  |

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนภายในตำบลโนนไทย | 150,000 | - |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติอบต.โนนไทย | 150,000 | 43,264 | 2,3/58 |  |  |
| 3. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 110,000 | - |  |  |  |

**9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. | 300,000 | - |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมทีมกู้ภัยฉุกเฉินประจำตำบลให้กับ  อปพร. | 50,000 | - |  |  |  |
| 3. | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | 70,000 | - |  |  |  |
| 4. | เงินสำรองจ่าย | 711,100 | 611,827.20 |  |  |  |

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล | 30,000 | - |  |  |  |

**10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านการรื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 85,000 | - |  |  | โอนลด  77,340 |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | 130,000 | - |  |  |  |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลโนนไทย | 150,000 | - |  |  | โอนลด  150,000 |
| 4. | ค่าใช้จ่ายในงานพิธีบวงสรวงย่าโมอำเภอโนนไทย | 20,000 | - |  |  |  |
| 5. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือเข้าร่วมงานวันสำคัญของราชการ | 25,000 | 11,000 |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสุรนารีอำเภอโนนไทย | 10,000 | 10,000 |  |  |  |

* 1. **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้

1. **โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว** สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการ

พัฒนาด้านการจัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูประชาชนอนามัยโรงเรียน) ไอโอดีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายทุกช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งร่างกายนำไอโอดีนไปใช้ผ่านทางต่อมไทรอยด์ ในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมีหน้าที่สำคัญ ควบคุมการใช้พลังงานของรายกาย ในการทำงานต่างๆ ของเซลล์ทุกชนิดโดยเฉพาะสมอง หัวใจและกล้ามเนื้อ





****

**2. โครงการสายตาดี เพื่อตรวจคัดกรองสายตา และตาต้อกระจก โครงการ สปสช. ร่วมกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลวันที่ 9 กันยายน 2558**





**3. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา**  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน



**4. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13** เพื่อเป็นการป้องกัน และบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในเขตตำบลโนนไทย โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเดินน้ำเข้าสระสาธารณประโยชน์



1. **ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560** 
   1. **ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย ได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้

1. ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

3. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

4. ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่

5. เด็กๆ เยาวชน ได้รับการศึกษาทุกคน

6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย

9. ปัญหาการเกิดอาชญากรรมการในพื้นที่ลดลง

10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง

11. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

13. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย

14. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยด้วยความสะดวก

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา

2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

3. หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย มีระบบระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น

4. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**2.2 ผลกระทบ**

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อประชาชน ดังนี้

1. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตอบต.โนไทย ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้ อบต.โนนไทยต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น

3. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

4. การก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ

1. **สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข**

**ปัญหา**

1.ประชาชน หรือคณะกรรมการตรวจรับงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร

2.เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

3. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้

4.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

5.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามอำนาจหน้าที่

**แนวทางการแก้ไข**

1.การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

2.การดำเนินงานของอบต. ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ

3.ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี

4.ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

5.ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา

6.ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล

7.เจ้าหน้าที่ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน และพร้อมในการให้บริการประชาชน

8. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอบต.กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน

9.ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับพนักงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย